*UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

SEDE SAN CARLOS

CARRERA

Ingeniería del Software

Informe de Proyecto Final de Graduación para optar por el grado de

Bachiller en Ingeniería del Software

Sistema de administración de activos

ELABORADO POR

David Bustillo 
Roiner Rocha

01/04/2024

Índice

Contenido

Objetivos del proyecto	3

Objetivo General	3

Objetivos específicos	3

Descripción del proyecto	3

Tecnologías y herramientas	5

Requerimientos	10

Cronograma	21

## Objetivos del proyecto

Objetivo General:

- Diseñar un sistema automatizado de seguimiento de activos fijos que permita una gestión precisa y eficiente de los mismos, garantizando la integridad y disponibilidad de la información.

Objetivos específicos:

- Establecer mecanismos de seguridad robustos para proteger la integridad y confidencialidad de los datos de los activos fijos, mediante la implementación de medidas como autenticación de usuarios, cifrado de datos, entre otros.

- Diseñar un sistema de seguimiento automatizado de activos fijos que permita registrar, leer, actualizar y eliminar de manera precisa y eficiente.

- Desarrollar un sistema de gestión de usuarios que permita asignar roles y privilegios adecuados, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a la información relacionada con los activos fijos, en consonancia con las políticas de seguridad de la empresa y las regulaciones vigentes.

- Integrar funcionalidades de generación de formularios y análisis de datos que faciliten la toma de decisiones estratégicas, proporcionando a los responsables de la gestión de activos información detallada sobre la utilización, depreciación y valoración de los activos.

## Descripción del proyecto

El cliente principal de este proyecto es Panasonic una empresa en tecnología a nivel mundial que opera en diversos sectores, incluyendo electrónica de consumo, soluciones comerciales e industriales. Además de Panasonic como cliente directo, los beneficiarios de este sistema incluyen a todos los departamentos y empleados de la empresa que estén involucrados en la gestión y mantenimiento de activos fijos, los cuales se verán favorecidos por una mayor eficiencia operativa y una gestión más efectiva de los recursos.

Actualmente, Panasonic enfrenta desafíos significativos en la gestión de sus activos fijos debido a la falta de un sistema centralizado y automatizado. El proceso actual de seguimiento y administración de activos se realiza de forma manual o a través de hojas de cálculos, lo que puede conllevar a una serie de problemas. Estos incluyen la dificultad para realizar un seguimiento preciso de la ubicación y estado de los activos, la incapacidad de generar informes detallados y análisis de datos relevantes, y la falta de integración con otros sistemas empresariales. Como resultado, se pueden experimentar retrasos en la toma de decisiones, errores en la contabilización de activos, y perdida de la eficiencia operativa, lo que a su vez puede impactar negativamente en la rentabilidad y competitividad de la empresa. Las causas principales de estos problemas radican en la falta de un sistema tecnológico adecuado para la gestión de activos fijos y en la dependencia excesiva de métodos manuales propensos a errores humanos. Las consecuencias de este proceso actual pueden incluir una gestión ineficiente de los recursos financieros, una menor productividad y rentabilidad, y una mayor exposición a riesgos operativos y regulatorios.

Es preciso abordar este problema de gestión de activos fijos debido a su impacto directo en la eficiencia operativa en Panasonic. La implementación de un sistema automatizado de administración de activos fijos permitirá optimizar los recursos financieros, reducir los riesgos operativos y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Además de mejorar la precisión y disponibilidad de la información sobre los activos.

La solución propuesta consiste en el desarrollo e implementación de un software integral de administración de activos fijos que permita a Panasonic gestionar de manera eficiente y precisa todos sus recursos tangibles. El sistema incluirá funcionalidades de seguimiento automatizado de activos, generación de informes, historial de informes y la creación de usuarios y sus respectivos permisos, además de integración de datos con otros sistemas empresariales. Este software proporcionará una plataforma centralizada y fácil de usar para la gestión completa del ciclo de vida de los activos, hasta su disposición final, lo que permitirá a Panasonic optimizar la utilización de sus recursos y mejorar su rendimiento financiero.

## Tecnologías y herramientas

PostgreSQL:

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto ampliamente utilizado en proyectos empresariales debido a su robustez, escalabilidad y fiabilidad. Para este proyecto, PostgreSQL sería una opción ideal para la base de datos subyacente del sistema, por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y su capacidad para escalar horizontalmente hacen que sea una opción adecuada para una empresa como Panasonic, que puede manejar una gran cantidad de activos fijos distribuidos en múltiples ubicaciones. Además, PostgreSQL ofrece una solida seguridad de datos, lo que garantiza que la información confidencial sobre los activos de Panasonic esté protegida contra accesos no autorizados. Su naturaleza de código abierto también significa que es altamente personalizable y se puede adaptar fácilmente a los requisitos del proyecto.

Ilustración 1 Logo de PostgreSQL

React

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para construir interfaces de usuario interactivas y eficientes para aplicaciones web. Desarrollada por Facebook, React se destaca por su enfoque en la creación de componentes reutilizables y su capacidad para manejar actualizaciones de interfaz de manera eficiente a través de la representación virtual del DOM. Uno de los principales beneficios de utilizar React en este proyecto es su capacidad para crear interfaces de usuario dinámicas y altamente interactivas. Con React, es posible dividir la interfaz de usuario en componentes modulares, lo que facilita la organización y el mantenimiento del código, así como la reutilización de componentes en diferentes partes del sistema.

Ilustración 2 Logo de React

Node.Js

Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript de código abierto y multiplataforma que permite ejecutar código JavaScript en el lado del servidor. Utiliza el motor V8 de Google Chrome para ejecutar JavaScript de manera eficiente fuera del navegador web. Node.js es conocido por su capacidad para crear aplicaciones web escalables y de alto rendimiento, así como por su amplio ecosistema de módulos y bibliotecas. Para este proyecto, Node.js ofrece una serie de beneficios significativos. En primer lugar, al utilizar JavaScript tanto en el frontend como en el backend, se puede compartir lógica de código entre ambas partes de la aplicación, lo que simplifica el desarrollo y la mantenibilidad del proyecto. Además, Node.js es altamente escalable y puede manejar grandes volúmenes de tráfico de manera eficiente, lo que es crucial para un sistema de administración de activos fijos que pueda estar sujeto a una gran cantidad de transacciones y consultas de bases de datos.

Ilustración 3. Logo de Node.Js

Express.js

Express.js es un popular marco de aplicación web de código abierto para Node.js que se utiliza ampliamente en el desarrollo de aplicaciones web y APIs. Ofrece una serie de beneficios que lo hacen especialmente adecuado para este proyecto. Además, Express es altamente flexible y extensible, lo que significa que los desarrolladores tienen la libertad de estructurar su aplicación de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Express proporciona una amplia gama de middleware que permite agregar funcionalidades adicionales a la aplicación, como el manejo de cookies, la autenticación de usuarios, el registro de solicitudes y mucho más.

Ilustración 4. Logo de Express.Js

TypeScript

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Microsoft que se basa en JavaScript y agrega características de tipado estático opcional y orientación a objetos. Está diseñado para ayudar a los desarrolladores a escribir código más seguro y mantenible al detectar errores comunes durante el tiempo de compilación. Para este proyecto, TypeScript ofrece una serie de beneficios significativos. En primer lugar, al agregar un sistema de tipos estático opcional, TypeScript permite a los desarrolladores detectar y corregir errores de manera más temprana en el ciclo de desarrollo, lo que conduce a un código más robusto y confiable. Además, TypeScript es totalmente compatible con JavaScript, lo que significa que los desarrolladores pueden aprovechar fácilmente las bibliotecas y herramientas existentes del ecosistema de JavaScript, al tiempo que se benefician de las mejoras en seguridad y productividad proporcionadas por TypeScript.

Ilustración 5. Logo de TypeScript

Visual Studio Code:

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft que se ha vuelto extremadamente popular entre los desarrolladores debido a su velocidad, versatilidad y amplia gama de extensiones. Para este proyecto, Visual Studio Code sería una excelente opción para el desarrollo del frontend y el backend del sistema. Su soporte para una variedad de lenguajes de programación, incluyendo JavaScript, TypeScript, Python y Java, garantiza la flexibilidad necesaria para implementar diferentes componentes del sistema.

Ilustración 6. Logo de Visual Studio Code

Git:

Git es un sistema de control de versiones distribuido ampliamente utilizado en el desarrollo de software para rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo de un proyecto. Proporciona una forma eficiente y robusta de colaborar en equipo, realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código, revertir a versiones anteriores si es necesario y fusionar cambios de manera segura. Para este proyecto, Git sería una herramienta fundamental para gestionar el código fuente del sistema. Nos permitirá trabajar de forma colaborativa en el código, lo que facilitaría la coordinación y el seguimiento de los cambios realizados por diferentes miembros.

Ilustración 7. Logo de Git

Metodología

Una metodología apropiada para el desarrollo de este proyecto podría ser la metodología ágil, específicamente Scrum. Scrum es un marco de trabajo ágil que se centra en la entrega iterativa e incremental de software funcional, lo que permite una adaptación continua a medida que avanza el proyecto. Scrum promueve la transparencia, la colaboración y la adaptación continua, lo que lo hace ideal para proyectos donde los requisitos pueden cambiar o evolucionar con el tiempo, como es el caso del desarrollo de software. Además, Scrum fomenta la entrega temprana y frecuente de incrementos de software funcional, lo que permite obtener retroalimentación temprana y ajustar el enfoque del proyecto según sea necesario para satisfacer las necesidades del cliente.

## Requerimientos

| Código | Requerimiento Backend | Duración (Horas) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Req-001 | Login | 16 |  |
|  | - Registro de usuarios | 4 | David |
|  | - Verificación de credenciales | 4 | David |
|  | - Conexión a base de datos | 4 | Roiner |
|  | - Recuperación de contraseña | 4 | Roiner |
| Req-002 | Usuario | 22 |  |
|  | - Nuevo usuario | 4 | David |
|  | - Edición de usuario | 4 | David |
|  | - Reiniciar contraseña | 4 | Roiner |
|  | - Cerrar usuarios | 4 | Roiner |
|  | - Asignar perfil | 6 | David y Roiner |
| Req-003 | Perfiles | 16 |  |
|  | - Nuevo perfil | 4 | Roiner |
|  | - Edición de perfil | 4 | Roiner |
|  | - Borrar perfiles | 4 | David |
|  | - Permisos de acceso | 4 | David |
| Req-004 | Cuentas Contables | 16 |  |
|  | - Nueva cuenta | 8 | David y Roiner |
|  | - Edición de cuentas | 4 | David |
|  | - Borrar cuentas | 4 | Roiner |
| Req-005 | Zonas (Mapa) | 16 |  |
|  | - Nueva zona | 8 | David y Roiner |
|  | - Edición de zonas | 4 | David |
|  | - Borrar zonas (solo permitir si no está asignada a ningún activo) | 4 | Roiner |
| Req-006 | Gestión de Tipos de Activos (Lista de ministerio de hacienda) | 18 |  |
|  | - Nuevo tipo (Nombres y años Vida Útil) | 6 | David |
|  | - Edición de tipos (solo permitir si activo está totalmente depreciados) | 8 | David y Roiner |
|  | - Borrar tipos (solo permitir si no está asignada a ningún activo) | 4 | Roiner |
| Req-007 | Gestión de Estado de Activos |  |  |
|  | - Nuevo estado (En uso, Dormido y En Construcción) | 6 | Roiner |
|  | - Edición de estados | 8 | David y Roiner |
|  | - Borrar estados (solo permitir si no está asignada a ningún activo) | 4 | David |
| Req-008 | Ingreso de Nuevos Activos |  |  |
|  | - Formulario para ingresar nuevos activos | 16 | David y Roiner |
| Req-009 | Búsqueda de historial de compras por: |  |  |
|  | - Numero de placa | 4 | David |
|  | - Rango de fechas | 6 | David y Roiner |
|  | - Cuenta Principal | 4 | David |
|  | - Tipo de Activo | 4 | Roiner |
|  | - Zonas | 4 | Roiner |
| Req-010 | Edición de Activos |  |  |
|  | - Formulario de edición de activos | 16 | David y Roiner |
|  | - Búsqueda de historial cambios por: Numero de placa, Rango de Fechas, Cuenta Principal, Tipo de Activo, Zona | 16 | David y Roiner |
| Req-0011 | Baja de Activos |  |  |
|  | - Formulario de baja de activos | 16 | David y Roiner |
|  | - Búsqueda de historial de bajas por: Numero de placa, Rango de Fechas, Cuenta Principal, Tipo de Activo, Zona | 16 | David y Roiner |
| Req-0012 | Ventas de Activos |  |  |
|  | - Formulario de ventas de activos | 16 | David y Roiner |
|  | - Búsqueda de historial de ventas por: Numero de placa, Rango de Fechas, Cuenta Principal, Tipo de Activo, Zona | 16 | David y Roiner |
| Req-0013 | Depreciación mensual |  |  |
|  | - Mostrar cálculo de la depreciación mensual | 30 | David y Roiner |
|  | - Exportación a Excel | 30 | David y Roiner |
|  | - Guardar y aplicar (solo permita guardar 1 por mes) | 30 | David y Roiner |
| Req-0014 | Cerrar Periodos |  |  |
|  | - Guardar base de datos (Consecutivo MES/AÑO 03/2024) | 30 | David y Roiner |
| Req-0015 | Reportes |  |  |
|  | - Buscar Periodo y Exportar base de datos a Excel | 8 | Roiner |
|  | - Historial de todas compras, modificaciones, ventas y bajas en un rango de fechas | 8 | David |
|  | - Resumen de saldos de Cuenta Principal y Depreciación Acumulada H a un periodo | 16 | Roiner |
|  | - KARDEX por cuenta principal: Saldo inicial + Compras +/- modificaciones – Ventas – Bajas = Saldo Final. En Periodos | 16 | David |
|  | - Resumen de Cuenta Principal, Gastos y Depreciación Acumulada en un rango de fechas. | 40 | David y Roiner |
| Req-0016 | Idiomas del Sistema |  |  |
|  | - Español e Ingles | 8 | David y Roiner |
|  | Pantallas |  |  |
| Req-0001 | Login |  |  |
|  | Nombre Usuario, Contraseña, - Botón iniciar sesión | 4 | David |
| Req-0002 | Nuevo Usuario |  |  |
|  | Nombre Completo, Nombre de Usuario, Contraseña, Correo electrónico, Imagen de Firma, Perfil asignado. - Botón de Guardar y Cancelar | 4 | Roiner |
| Req-0003 | Tabla de usuarios |  |  |
|  | - Botón editar. - Botón Reiniciar Contraseña. - Botón Cerrar Usuario. | 4 | Roiner |
| Req-0004 | Perfil |  |  |
|  | - Tabla para mostrar todos los perfiles. - Botón Nuevo perfil Nombre perfil: ejemplo: Maestro, Solicitante, Aprobador. - Permiso de acceso: Todos los Accesos, Formularios, Aprobación de formulario - Botón editar y borrar perfil. | 4 | David |
| Req-0005 | Tabla Cuentas Contables |  |  |
|  | Código de cuenta principal, Nombre de Cuenta, Código Gastos (D), Nombre de Cuenta, Código Depreciación (H). - Botón Agregar Cuenta - Botón Eliminar - Botón Editar | 4 | David |
| Req-0006 | Zonas (Mapa) |  |  |
|  | - Tabla de todas las zonas: Numero zona, Nombre, Responsable de Arena (Nombre Usuario). - Botón Agregar Zona. - Botón Eliminar Zona. - Mostrar Mapa de zonas. | 4 | Roiner |
| Req-0007 | Gestión de Tipos de Activos |  |  |
|  | - Tabla de Tipos: Nombre, Vida Útil en años. - Botón Agregar. - Botón Editar. - Botón Eliminar. | 4 | Roiner |
| Req-0008 | Estado de Activos |  |  |
|  | - Tabla de Activos - Botón Agregar Estado. - Botón Editar Estado. - Botón Eliminar Estado. | 4 | David |
| Req-0009 | Ingresos de Activos |  |  |
|  | - Botón Aceptar. - Botón Cancelar. - Seleccionar Código de Cuenta Lista desplegable y mostrar detalle - Seleccionar Zona Lista desplegable y mostrar detalle - Seleccionar Tipo Lista desplegable y mostrar vida útil - Seleccionar Estado Lista desplegable - Anotar Descripción (dato manual) - Numero de Placa (dato manual / no permita repetir) - Valor de Compra CRC y USD (dato manual) - Adjuntar Fotografía - Nombre de Proveedor (dato manual) - Fecha de Compra (dato manual / no inferior al mes en curso) - Factura (ingresar número y adjuntar) - Orden de Compra (ingresar número y adjuntar) - Numero de Asiento (dato manual) - Numero de boleta Consecutivo automático: C1, C2, C3 - Usuario (Agregar de manera automático) - Filtrar historial de compras por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas. - Formato imprimible | 8 | David |
| Req-0010 | Edición de Activos |  |  |
|  | - Seleccionar Placa de activo. Mostrar toda información. - Explicar razón de cambio. - Adjuntar Fotografías. - Numero de boleta. Consecutivo automático: M1, M2, M3 - Usuario automático. - Filtrar historial de cambios por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas. - Formato imprimible | 8 | Roiner |
| Req-0011 | Baja de Activos |  |  |
|  | - Seleccionar Placa de activo mostrar toda información - Adjuntar documento de Aprobación - Explicar razón de baja - Explicar destino final - Adjuntar Fotografías - Numero de boleta Consecutivo automático: B1, B2…. - Usuario automático - Filtrar historial de bajas por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas. - Formato imprimible. | 8 | Roiner |
| Req-0012 | Venta de Activos |  |  |
|  | - Seleccionar Placa de activo mostrar toda información - Adjuntar documento de Aprobación - Anotar razón de venta - Anotar Monto de Ventas - Adjuntar cotizaciones de venta - Adjuntar Fotografía actual del activo - Adjuntar comprobante de Banco - Numero de boleta Consecutivo automático: S1, S2, S3, … - Usuario automático - Formato imprimible - Filtrar historial de ventas por: Numero de placa. Rango de fechas. Cuenta Principal. Tipo de Activo. Zonas. | 8 | David |
| Req-0013 | Depreciación Mensual |  |  |
|  | - Mostrar tabla de calculo Código, Cuenta, Dólares, Colones, Clase, - Botón Exportar a Exel. - Botón Aplicar y Guardar. | 4 | David |
| Req-0014 | Reportes | 16 | David y Roiner |
| Req-0015 | Ayuda |  |  |
|  | - Manual | 4 | Roiner |
| Req-0016 | Dashboard |  |  |
|  | - Botones para acceder a: - Nuevo Usuario - Tabla de usuario - Perfil - Tabla de cuentas contables - Zonas (Mapa) - Gestión de tipo de activos - Estado de activos - Ingreso de activos - Edicion de activos - Baja de activos - Ventas de activos - Depreciación mensual - Reportes - ayuda | 16 | David y Roiner |
|  | Base de Datos |  |  |
| Req-0001 | Administración de datos |  |  |
|  | - Creación de tablas | 4 | David |
|  | - Relación de tablas | 4 | David |
|  | - Gestión de permisos | 4 | Roiner |
|  | - Creación de vistas | 4 | Roiner |
|  | - Exportación de datos | 8 | David y Roiner |

## Cronograma

|  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Mayo (semanas) |  |  |  |  | Junio (semanas) |  |  |  | Julio (semanas) |  |  |  | Agosto (semanas) |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Revisión bibliográfica sobre el tema a desarrollar en la Práctica Profesional Supervisada. Entrega Plan de Trabajo (Esto se puede cambiar, por alguna investigación, algún entrenamiento, capacitación de la empresa, etc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega del Primer Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Login |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuevo Usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla de usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla Cuentas Contables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de tipo de activos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingreso de nuevos activos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda de historial de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edición de activos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baja de activos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventas de activos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depreciación mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerrar periodos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Idiomas de sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega del Segundo Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Aseguramiento de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega del informe final en forma digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación pública y versión final del Informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |