Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: | Panasonic |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Sistema de administración de activos fijos |
| Número de Semana: | 7 |

Participantes:

David Bustillo

Roiner Rocha

- Actividades planeadas para esta semana

  - Hablar con las personas de Panasonic sobre algunos cambios.

  - Lograr la inserción de imágenes en el backend

  - Continuar con las depreciaciones

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se charló con las personas de Panasonic sobre algunos cambios

  - Se ha logrado la inserción de imágenes y documentos en el backend

  - Se ha logrado realizar las inserciones de documentos, imágenes y datos en el ingreso de un nuevo activo

  - Se ha logrado realizar las inserciones de documentos, imágenes y datos en la baja de activos

  - Se ha logrado realizar los métodos para las depreciaciones en el backend

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Se modificaron partes de la gestión de usuarios para el usuario Maestro

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Realizar la edición de activos

  - Realizar la inserción de imágenes en las ventas de activos

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Continuar con las ventas de activos

  - Continuar con las ediciones de activos

  - Crear el front para las depreciaciones

Otras situaciones: (favor detallar)