Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: | Panasonic |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Sistema de administración de activos fijos |
| Número de Semana: | 16 |

Participantes:

David Bustillo

Roiner Rocha

- Actividades planeadas para esta semana

  - Mejora del historial de la aplicación

  - Ingreso de los reportes en los activos

  - Filtros de los activos

  - Creación de las interfaces de la selección de los mapas

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Mejora del historial de la aplicación

  - Ingreso de los reportes en los activos

  - Filtros de los activos

  - Creación de las interfaces de la selección de los mapas

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Reunión con Panasonic para demostrar los cambios realizados o obtener mas informacion

Otras situaciones: (favor detallar)